|  |  |
| --- | --- |
| Logo, company name  Description automatically generated | **CÔNG TY CP GLOBAL ONLINE GOBRANDING** |

**QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN**

**Dự án: Xây dựng và phát triển hệ thống Odoo giai đoạn 2**

1. **Danh sách công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Mô tả** | **Thời gian (ngày)** |
|  | Tạo tài khoản và phân quyền cho bộ phận sales – marketing | * Tạo tài khoản 6 tài khoản Odoo cho bộ phận sales – marketing vào trải nghiệm các module phân hệ sales – marketing | 0.5 |
|  | Triển khai tính năng email marketing | * Triển khai tính năng gửi email trong module email marketing | 1.5 |
|  | Triển khai tính năng tạo website trên Odoo | * Triển khai, demo tạo website trên Odoo | 1 |
|  | Tìm hiểu cơ chế gợi ý tên công ty | * Tìm hiểu cơ chế gợi ý tên, logo công ty trong module Contacts | 0.5 |
|  | Thiết kế 1 dashboard | * Thiết kế một dashboard mẫu mặc định cho hệ thống Odoo | 0.5 |
|  | Mô tả hướng dẫn sử dụng module Projects | * Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chuyên sâu module Projects | 1 |
| **Tổng:** | | | 5 ngày |

1. **Thông tin dự án**

|  |  |
| --- | --- |
| **Người quản trị dự án** | Hồ Bảo Khang |
| **Các thành viên dự án** | Hồ Bảo Khang, Trần Hồng Quân |
| **Tổng số MD** | 5 |
| **Ngày bắt đầu** | 14/03/2022 |
| **Ngày gửi link** | 18/03/2022 |
| **Ngày GOLIVE** | 18/03/2022 |
| **Ngày kết thúc** | 18/03/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện quyết định** | **Đại diện đặt hàng** | **Đại diện thực hiện** |
|  |  |  |
| **Phan Trung Hiếu** | **Trịnh Tiến Hùng** | **Nguyễn Giang Đảo** |