|  |  |
| --- | --- |
| Logo, company name  Description automatically generated | **CÔNG TY CP GLOBAL ONLINE GOBRANDING** |

**QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN**

**Dự án: Xây dựng và phát triển hệ thống Odoo giai đoạn 3**

1. **Danh sách công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Mô tả** | **Thời gian (ngày)** |
|  | Lên kế hoạch thực hiện công việc | * Xây dựng kế hoạch làm việc và phân công, giao việc cho thành viên trong nhóm | 0.5 |
|  | Kết nối email công ty để gửi và nhận mail trên Odoo | * Thiết lập Email hệ thống Odoo là Email công ty | 1.5 |
|  | Tìm hiểu về thiết lập server mail | * Tìm hiểu các Server Mail trên thị trường (giá cả, số mail cho gửi một ngày, ...) | 1 |
|  | Tìm hiểu thêm về Google Analytics, Facebook | * Tìm hiểu thêm về các dịch vụ SEO và social media trên Odoo | 1 |
|  | Demo các kết nối ngoài API | * Thiết lập các dịch vụ API của Google vào Odoo | 2.5 |
|  | Báo cáo kết quả làm việc ngày 29/03/2022 | * Meeting báo cáo kết quả làm việc. | 0.5 |
|  | Phân quyền các khối phòng ban | * Tiến hành tạo các Role phân quyền trên Role đó cho các tài khoản Odoo | 2 |
| **Tổng:** | | | 9 |

1. **Thông tin dự án**

|  |  |
| --- | --- |
| **Người quản trị dự án** | Nguyễn Huỳnh Sơn |
| **Các thành viên dự án** | BA: Hồ Bảo Khang  Dev: Trần Hồng Quân |
| **Tổng số MD** | 9 |
| **Ngày bắt đầu** | 23/03/2022 |
| **Ngày gửi link** | 04/04/2022 |
| **Ngày GOLIVE** | 04/04/2022 |
| **Ngày kết thúc** | 05/04/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Khối sản xuất** | **Bộ phận phát triển và vận hành phần mềm** |
|  |  |
| **Trịnh Tiến Hùng** | **Nguyễn Huỳnh Sơn** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ban giám đốc** | |
|  |  |
| **Phan Trung Hiếu** | **Nguyễn Giang Đảo** |